АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЧУГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2022 г.                       п. Пинчуга                                    № 16-р

В соответствии с Постановлением администрации Пинчугского сельсовета № 111/2-п от 25.11.2019г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пинчугского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом Пинчугского сельсовета Богучанского района Красноярского края:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы Пинчугского сельсовета «Развитие поселка» за 2021 год.

2. Отчет о выполнении программы разместить на официальном сайте администрации Пинчугского сельсовета в сети Интернет.

3. Ответственным исполнителем за размещение информации назначить на специалиста Брюханову Е.А.

4 . Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Пинчугского сельсовета                                         А.В. Логинов

28.02.2022 г

Отчет о выполнении муниципальной программы Пинчугского сельсовета «Развитие поселка» за 2021 год

- Основные цели муниципальной программы - 1. Обеспечение комплексного социально-экономического развития поселка Пинчуга.

Обеспечение и реализация задач реформирования системы местного самоуправления в соответствии с № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Основные задачи муниципальной программы – 1. Совершенствование информационного,    организационного и технического   обеспечения деятельности в сфере  обеспечения безопасности дорожного    движения;

2. Информирование населения поселка Пинчуга по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях, строениях, сооружениях муниципальной собственности;

4. Осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории Пинчугского сельсовета;

5. Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Пинчугского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах;

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных  и культурно-массовых  мероприятий для населения поселка.

Подпрограмма 1 «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Пинчугский сельсовет»;

Цель подпрограммы -  Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения на  улично-дорожной сети поселка Пинчуга.

Задачи подпрограммы: Совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Целевые индикаторы: 1.Сокращение аварийности в поселке;

2.Сокращение количества ДТП.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования ( руб.) | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети | Администрация Пинчугского сельсовета | 2335,4 | 373,0 | 2335,4 | 327,8 | 100 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения |
| ИТОГО |  | 2335,4 | 373,0 | 2335,4 | 327,8 | 98,38% |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. целевые показатели выполнены на 98,38%. Всего в 2021 году по подпрограмме было проведено 5 мероприятий, из них: приобретение дорожных знаков, стоек и хомутов, светофоров и установка, устройство ограждения пешеходного перехода, ремонт автомобильной дороги, выполнена на 98,38 %, остальные мероприятия выполнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 98,38%. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий    проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Пинчугский сельсовет»;

Цель подпрограммы:  противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Пинчугского  сельсовета;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

-формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий;

-формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Задачи подпрограммы: 1. информирование населения сельсовета по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

-содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

-пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

-организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;

-недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах поселковой инфраструктуры.

Целевые индикаторы: 1. Организация и проведение тематических занятий со школьниками и рабочей молодежью;

- Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста;

- Оборудование информационных уличных стендов и размещение на них информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий среди населения, разработка, изготовление и распространение памяток, листовок;

## Проверка объектов муниципальной собственности на предмет  наличия

свастики и иных элементов экстремистской направленности.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Пинчугского сельсовета | Администрация Пинчугского сельсовета | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 100 | Приобретение листовок по терроризму |
| ИТОГО |  | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 100% |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100%. Всего в 2021 году по подпрограмме было проведено 1 мероприятие, из них: все выполнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях муниципальной собственности Пинчугского сельсовета»

Цель подпрограммы - эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- повышение  уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергетическими ресурсами;

Задачи подпрограммы: - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях, строениях, сооружениях муниципальной собственности

Целевые индикаторы: Снижение объемов потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями Пинчугского сельсовета

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| повышение энергетической эффективности в зданиях, строениях муниципальной собственности Пинчугского сельсовета | Администрация Пинчугского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Мероприятия не проводились |
| ИТОГО |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |

Вывод: Мероприятия не проводились.

Подпрограмма 4 «Благоустройство поселка Пинчуга»;

Цель подпрограммы - Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания жителей и гостей на территории МО Пинчугский сельсовет

Задачи подпрограммы: 1 осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории Пинчугского сельсовета.

Целевые индикаторы: 1. освещение населенного пункта;

- ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок;

- улучшение внешнего вида муниципального образования, повышение уровня комфортности;.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| содержание муниципального жилищного фонда | Администрация Пинчугского сельсовета | 0 | 536,2 | 0 | 414,3 | 100 | Приобретение материалов для ремонта жилья, и т.д. |
| Коммунальное хозяйство | Администрация Пинчугского сельсовета | 0 | 250,1 | 0 | 232,7 | 100 | водопровод, погребение |
| Благоустройство | Администрация Пинчугского сельсовета | 15,2 | 2068,8 | 15,2 | 1610,6 | 100 | Уличное освещение(оплата эл. энергии, обслуживание), уборка мусора, занятость безработных, акарицид. обработка |
| ИТОГО |  | 15,2 | 2855,1 | 15,2 | 2257,6 | 79,19% |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевой показатель -  исполнен на 100% Всего в 2021 году по программе было проведено 6 мероприятий, из них все выполнены. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 79,19%. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 5 «Защита населения и территории Пинчугского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Цель подпрограммы - Создание эффективной системы защиты населения и территории Пинчугского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задачи подпрограммы: .Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Пинчугского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах.

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения

4. Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту;

5. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Организация эвакуации граждан из зон возможных стихийных бедствий.

7. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах.

Целевые индикаторы: 1 Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО.

2.Снижение количества пожаров.

3.Сокращение материального ущерба от пожаров.

4. Охват населения обучением поведения при пожарах.

5. Охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера.

6.Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

7.Охват населения обучением правилам поведения на водных объектах;

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Первичные меры пожарной безопасности | Администрация Пинчугского сельсовета | 210,7 | 11,1 | 210,7 | 11,1 | 100 | Первичные меры пожарной безопасности, предупреждение и профилактика |
| ИТОГО |  | 210,7 | 11,1 | 210,7 | 11,1 | 100% |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевой показатель -  исполнен на 100% Всего в 2021 году по программе было проведено 6 мероприятий, из них все выполнены. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 6 «Развитие культуры и спорта на территории Пинчугского сельсовета»;

Цель подпрограммы - Обеспечение развития культуры и спорта на территории Пинчугского сельсовета

Задачи подпрограммы: . Организация и проведение физкультурно-оздоровительных  и культурно-массовых  мероприятий для населения поселка;

2.Создание материально-технической базы для развития культуры и спорта на территории поселения.

Целевые индикаторы: Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Пинчуга;

2. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Содержание инструктора по спорту (заработная плата, начисления на оплату труда) | Администрация Пинчугского сельсовета | 0 | 416,1 | 0,00 | 371,5 | 100 | выплата заработной платы и начислений на оплату труда |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация Пинчугского сельсовета | 0 | 6,4 | 0 | 6,4 | 100 | Приобретение сувениров для проведения праздников |
| ИТОГО |  | 0 | 422,4 | 0,00 | 377,9 | 89,45% |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевой показатель -  исполнен на 100%.  Всего в 2021 году по программе было проведено 6 мероприятий, из них все выполнены. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 89,45%. Подпрограмма является эффективной.

Вывод: Бюджетные ассигнования были запланированы в объеме 6223,9 тыс. руб., на конец 201 года – 5536,7. Исполнение бюджетных ассигнований составило 88,96%.Программа является эффективной.

На реализацию программы положительно повлияло своевременная корректировка мероприятий Программы и эффективный контроль выполнения программных мероприятий, совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.

Глава Пинчугского сельсовета                                                                                                                А.В. Логинов